**1.项目名称：铜仁市第三十二小学运动场建设项目**

**2.项目编号：TRZFCG-2020-166**

**3.公示期限（不少于2个工作日）：**

**2020年11月2日-2020年11月3日**

**4.采购预算：1050483.58元（最高限价：1050483.58元）**

**5.采购预算确定依据：**

**碧江区政府采购（集中采购）申报表**

**6.采购人名称：铜仁市碧江区教育局**

**联系地址：铜仁市碧江区教育局**

**项目联系人：蒋老师**

**联系电话：18722918827**

**7.采购代理机构全称:铜仁市公共资源交易中心**

**联系地址:铜仁市公共服务中心四楼（川硐麒龙国际会展城）**

**项目联系人:黄丽**

**联系电话:0856-3912922**

**8.任何单位和个人对本项目采购文件需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。**

# 铜仁市第三十二小学运动场建设项目项目需求书

一、工程量清单详见附件。

二、人员配置及要求：

1.项目经理：具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师。

2.技术负责人：具备中级及以上相关专业技术职称。

3.施工员、质量员、安全员、资料员、材料员各一人且应具备有效的岗位证书。

三、项目工期：60天，如遇不可抗力因素无法施工，工期可顺延。

四、付款方式：本工程不预付工程款，不支付进度款，竣工验收合格后，支付中标总价的50%，除3%工程质保金外，余款待结算审计结束出具审计报告后两个月内付清，如逾期未付，按照合同签订时中国人民银行一年期贷款利率付息。质保金在质保期满后不计利息一次性退还。

五、质量及质保期：按照《中小学合成材料面层运动场地》新国标GB36246-2018要求，对材料现场取样、同步施工并平行制样进行检测（样品3块），乙方负责联系有检测资质的检查机构进行检测，出具检测合格报告后，才能认定为具有竣工验收条件，所产生的检测费用由乙方负责。如检测不合格，乙方负责把不合格在材料清理出场，把场地恢复原样，且重新更换原材料并取样、制样，如再次不合格，甲方有权终止本合同，乙方无条件让场地恢复原样，造成的所有损失全部由乙方负责，甲方概不负责。

塑胶跑道及草坪质保期为贰年。质保期内出现任何质量问题，乙方无条件对其进行整改，直至问题排除。

**备注：专家论证费和专家评审费由中标人承担。**